# Récap weekend 26-27 juin + test bout en bout 29 juin

Projet fev26_bmle_blood_cells — 29/06/2026

# 1. Modifications — vendredi 26 juin

## 1.1 Déjà poussées sur main

| Commit | Auteur | Contenu |
| --- | --- | --- |
| abe17b9 | Sara | Refonte Streamlit (sidebar, grille GradCAM++ batch) + endpoint /gradcam |
| 108e055 | Fred/Claude | Indice de confiance par classe + flux de feedback médecin |
| 93327fc | Romane | Fix : MLflow @production en priorité sur le .pth local (load_model()) |
| 2a525d9 | Fred/Claude | Fix flake8 (E231, E127) suite au merge |
| 31b3715 | Fred/Claude | Merge de main (redesign Sara + Evidently Romane) dans master |
| 0c41007 | Fred/Claude | Recap des corrections du pptx de soutenance |

## 1.2 Hors-code

Corrections pptx soutenance : 17 093→17 092 fichiers, libellé erroné run1-5.dvc "lots TIFF" (en réalité JPEG) corrigé, KPI vide "~ ms" → "~42 ms", suppression d'une diapo doublon (coquille "Neutrophil").

Mot de passe Supabase : mot de passe régénéré, .env mis à jour, port pooler corrigé 5432 → 6543, conteneurs api/streamlit/mlflow + Airflow recréés et connexion re-testée.

CI cassée : root cause identifiée (flake8, pas les tests unitaires) et corrigée — build/tests/lint repassent au vert.

# 2. Modifications — samedi 27 juin (en attente de commit)

Ces changements sont dans l'arbre de travail local (pas encore committés ni poussés) — à valider avant un prochain push.

| Fichier | Changement |
| --- | --- |
| docker/api/Dockerfile | Ajout de libgl1 (système) — /gradcam plantait systématiquement (cv2 → libGL.so.1 manquant), endpoint jamais fonctionnel jusqu'ici |
| requirements/streamlit.txt | Ajout d'evidently==0.7.21, absent depuis son intégration — l'onglet Monitoring n'avait jamais vraiment tourné en conteneur |
| scripts/init_db.py | Nouvelle colonne predictions.patient_id (INTEGER) |
| src/evidently/drift_report.py | list_confusion_generations() + load_confusion_matrix() — matrices de confusion par génération |
| src/serving/api.py | patient_id (form-data) accepté sur /predict et /gradcam, propagé jusqu'à Supabase |
| src/serving/app.py | Onglet Monitoring complété (matrice de confusion, détail du drift par feature, drift de confidence) + patient simulé (1 lot analysé = 1 patient) + nouvel onglet Recherche (par nom d'image et par patient) |
| airflow/dags/_common.py | next_generation() (calcul auto depuis le Registry MLflow) + next_tiff_batch() (suivi du prochain lot via Airflow Variable) |
| airflow/dags/blood_cell_incremental_finetune_pipeline.py | Planification ajoutée (dimanche 4h) + sélection automatique du lot/génération — déclenchement manuel toujours possible |

## 2.1 Données de test générées

500 prédictions de test — 10 patients simulés x 50 images (via /predict, mix réaliste des 8 classes par lot) pour valider le nouvel onglet Recherche.

# 3. Rapport de test — DAG incremental fine-tuning (29 juin)

Premier test de bout en bout du DAG blood_cell_incremental_finetune_pipeline depuis l'ajout de la planification et de la sélection automatique. PC Windows (GPU) rallumé pour l'occasion ; connexion SSH Airflow → Windows confirmée (authentification par clé OK).

## 3.1 Déroulé des tâches

| Tâche | Résultat | Durée |
| --- | --- | --- |
| determine_batch_and_generation | Succès — batch_001 / génération v94 calculés automatiquement | < 1 s |
| transfer_batch | Succès — 200 images transférées vers le PC Windows (SFTP) | 14 s |
| finetune_model | Succès — fine-tuning + évaluation, nouvelle version MLflow v104 créée | 2,0 min |
| check_promotion | Succès — détecte que v104 ne dépasse pas la production | < 1 s |
| no_promotion | Succès — branche correcte prise | < 1 s |
| promote_success / sync_to_datalake | Skipped (attendu, branche non déclenchée) | — |
| pipeline_done | Succès | < 1 s |

## 3.2 Résultat du garde-fou de promotion

Nouveau challenger (v104, génération v94) : macro_f1 = 0,9978

Production actuelle, inchangée (v100, génération v90) : macro_f1 = 0,9983

0,9978 < 0,9983 → pas de promotion — le garde-fou a fonctionné comme prévu : v104 reste @challenger, @production n'a pas été touché.

## 3.3 Point d'attention

Les 91 lots TIFF (data/tiff_batches/) avaient déjà tous été consommés manuellement par le passé (générations historiques v10 à v93, run_ids manual_batch_NNN_vMM_*). Le nouveau compteur automatique (Airflow Variable tiff_next_batch_idx) est reparti de zéro et a donc retraité batch_001 — pas de nouvelles données réelles, cohérent avec le caractère simulé du projet (aucune vraie donnée patient n'arrive). Le compteur est maintenant à 2 : la prochaine exécution planifiée (dimanche 4h) traitera batch_002.

## 3.4 Conclusion

Le mécanisme de planification + sélection automatique du lot/génération est validé en conditions réelles, de bout en bout, sans intervention manuelle (hormis le déclenchement de test et le rallumage du PC Windows). Aucune erreur rencontrée.