# Projet MLOps — Classification de Cellules Sanguines

## État des lieux — Phase 1 : Fondations

Date : 16 June 2026     Deadline Phase 1 : 17 Juin 2026

| # | Livrable attendu | Statut | Fichier(s) | Détail |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Définir les objectifs & roadmap | ✅ Fait | — | Roadmap validée avec le mentor, 4 phases jusqu'au 7 juillet 2026 |
| 2 | Environnement de développement reproductible | ✅ Fait | Dockerfile, docker-compose.dev.yml, .env.example, requirements.txt | Docker multi-services, .env pour toutes les variables sensibles |
| 3 | Collecter et pré-traiter les données | ✅ Fait | src/data/dagshub_loader.py | Téléchargement automatique depuis DagsHub, vérification par hash MD5 |
| 4 | Créer une base de données (SQL) | ✅ Fait | scripts/test_connections.py | Supabase (PostgreSQL) — table predictions opérationnelle |
| 5 | Stocker les données via un script Python (one-shot) | ✅ Fait | src/data/dagshub_loader.py | Script exécuté une seule fois pour initialiser les données locales |
| 6 | Construire et évaluer un modèle ML de base | ✅ Fait | src/train/training.py | DenseNet-121, 8 classes, accuracy val + test, early stopping |
| 7 | Script training.py | ✅ Fait | src/train/training.py | Portable, piloté par .env, sauvegarde modèle + metrics.json |
| 8 | Script predict.py | ✅ Fait | src/models/predict_model.py | Inférence image → classe + confiance + top 3, flag classes critiques |
| 9 | API d'inférence — endpoint POST /training | ✅ Fait | src/serving/api.py | Lance l'entraînement, retourne val_acc + test_acc |
| 10 | API d'inférence — endpoint POST /predict | ✅ Fait | src/serving/api.py | Upload image → classe prédite + toutes les probabilités |

Note : La Phase 2 (Microservices, Suivi & Versioning — deadline 19 juin) intégrera le logging MLflow complet, le MLflow Registry et la comparaison automatique des modèles.

## État des lieux — Phase 2 : MLflow Tracking & Model Registry

Date : 17 June 2026     Deadline Phase 2 : 1er Juillet 2026

⚠️  Ni Airflow ni Cron ne sont utilisés en Phase 2. Le scheduling automatique des retrains est prévu en Phase 3.

### Composants Phase 2

| # | Livrable | Statut | Fichier(s) | Détail |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Serveur MLflow (Docker) | ✅ OK | docker/mlflow/Dockerfile docker/docker-compose.dev.yml | Container port 5001 — mlflow==3.11.1 --serve-artifacts activé (upload HTTP) |
| 2 | Tracking training.py | ✅ OK | src/train/training.py | 10 params + 11 métriques + 3 artifacts + 2 tags loggés à chaque run |
| 3 | Artifacts MLflow | ✅ OK | models/confusion_matrix.png models/classification_report.txt models/label_mapping.json | Uploadés via HTTP → visibles dans MLflow UI sous l'onglet Artifacts du run |
| 4 | Model Registry (aliases) | ✅ OK | MLFLOW_MODEL_NAME = blood-cell-densenet121 | Aliases @production / @challenger MLflow 3.x — stages dépréciés |
| 5 | Garde-fous de promotion | ✅ OK | training.py _register_and_promote() RECALL_TOLERANCE = 0.02 | macro_f1 >= prod recall_erythroblast et recall_ig non régressifs (tolérance ±2%) |
| 6 | predict_model câblé MLflow | ✅ OK | src/models/predict_model.py | Charge @production depuis Registry Fallback .pth si MLflow indisponible |
| 7 | Logging Supabase prédictions | ✅ OK | predict_model ._log_to_supabase() | inference_ms + predicted_class INSERT INTO predictions |
| 8 | MLproject | ✅ OK | MLproject conda.yaml | mlflow run . -e train --env-manager=local -P data_dir=... -P epochs_head=... |
| 9 | Tables SQL MLflow | ✅ AUTO | mlruns/mlflow.db (SQLite) alembic_version | Créées automatiquement par Alembic au démarrage du container Docker |
| 10 | Demo garde-fou | ✅ OK | scripts/demo_garde_fou.py | Simule un challenger dégradé Montre @production protégé dans MLflow UI |
| 11 | API /predict câblée MLflow | ⏳ Phase 3 | src/serving/api.py | ATTENTION : distinct du #6. api.py a sa propre logique d'inférence (pas d'import de predict_model.py). Charge le .pth local — pas de Registry. Refactoring prévu Phase 3. |
| 12 | Scheduling retrain | ⏳ Phase 3 | Airflow / Cron (à définir) | Aucun scheduler en Phase 2 Décision à valider avec le mentor |

ℹ️  Items #6 et #11 — distinction importante :
#6 predict_model.py (CLI) est câblé au Registry MLflow (@production) — FAIT.
#11 api.py /predict est indépendant : il a sa propre logique d'inférence dupliquée et ne fait aucun import de predict_model.py. Il charge encore le .pth local sans passer par MLflow Registry — prévu Phase 3.

### Tables SQL MLflow (auto-créées par Alembic)

ℹ️  Contrairement à Supabase (init_db.py manuel), les tables MLflow sont créées automatiquement par le framework au premier démarrage du container.

| Table SQLite | Rôle dans le projet |
| --- | --- |
| experiments | Expérience bloodcells-densenet121 |
| runs | Chaque run training.py (run_id, status, timestamps) |
| params | batch_size, lr_head, n_train... (mlflow.log_param) |
| metrics / latest_metrics | macro_f1, recall_ig, recall_erythroblast... |
| tags | git_commit, run_type |
| registered_models | blood-cell-densenet121 |
| model_versions | v1 → vN (une version par run) |
| registered_model_aliases | @production, @challenger |
| logged_models | Modèles via mlflow.pytorch.log_model() |
| alembic_version | Version du schéma — migrations automatiques |

### Logique des garde-fous de promotion

Nouveau run  ->  @challenger (toujours)
       |
       v
  macro_f1            >= prod_f1               ?
  recall_erythroblast >= prod_ery - 0.02        ?   <- tolérance 2%
  recall_ig           >= prod_ig  - 0.02        ?   <- tolérance 2%
       |
  OUI (les 3)              NON (un seul suffit)
  @production           reste @challenger + raison affichée

ℹ️  Démonstration : python scripts/demo_garde_fou.py
Affiche les valeurs réelles de @production et simule un challenger dégradé.

### Métriques et paramètres loggés (chaque run)

Paramètres (10) :

batch_size  lr_head  lr_full  weight_decay  epochs_head  epochs_full
n_train  n_val  n_test  optimizer  part

Métriques (11 + courbes epoch) :

best_val_acc  test_acc  macro_f1  weighted_f1  precision_macro  recall_macro
recall_erythroblast  recall_ig   <- classes critiques
train_time_s  n_params
train_loss_epN  val_loss_epN  train_acc_epN  val_acc_epN

Tags (2) :

git_commit   run_type (base | retrain)